Plateforme Hyper Sapiens

0. Onboarding & création de compte (V0)

- Le client contacte l’administrateur (mail ou téléphone).

- L’administrateur vérifie l’identité et la crédibilité du client.

- L’administrateur crée ensuite le compte en back-end avec au minimum :

  - Adresse e-mail

  - Numéro de téléphone

  - Nom de l’entreprise

- Le client complète l’ensemble des autres informations directement depuis l’interface après sa première connexion.

1. Gestion de projet

- Type de projet : Méthode « classique » (waterfall) avec délais et budget définis dès le départ.

- Organisation : Découpage en jalons (« milestones »).

- Checklist : Pour chaque jalon, liste de livrables à fournir (ex. maquettes Figma, développement frontend/back-end, tests unitaires, rapports de validation).

2. Parcours utilisateur (User Journey)

- Import et validation du cahier des charges

  - L’utilisateur charge le document sur la plateforme.

  - L’administrateur consulte, commente et pose des questions via :

    - Chat interne

    - Visioconférences enregistrées et consultables

  - Validation finale du cahier des charges par signature électronique.

- Suivi du projet

  - Création des jalons, avec pour chacun :

    - Liste de tâches et livrables

    - Date théorique de livraison

  - Suivi en temps réel des retards, causes, et plan d’action (responsable + deadline).

  - Historique des modifications et traçabilité (statut, responsable, dates).

3. Gestion des changements

- Soumission d’une demande de modification par le client.

- Évaluation de l’impact sur budget et planning.

- Envoi d’un devis révisé à accepter ou refuser.

4. Communication et support

- Section « Réclamations » pour signaler bugs ou insatisfactions.

- Chat général pour discussions courantes.

5. Tests et suivi des bugs

- Environnements séparés : UAT (tests utilisateurs) et QA (tests internes).

- Module bug : création, description, statut, affectation.

- Intégration possible avec outils tiers (Jira, TestRail…).

6. Documentation

- Bibliothèque centralisée (PDF, Word…).

- Classement par sections/dossiers.

- Recherche et consultation en lecture seule.

- Liaison possible avec Google Drive.

7. Suivi budgétaire

- Tableau de bord : budget initial, coûts engagés, budget restant.

- Paiements déclenchés automatiquement à la validation des jalons.